|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УтвержденаПостановлением администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | от 19.12.2023 № 6537Корректировка утвержденапостановлением администрации муниципального образования город Краснодарот 19.12.2024 № 8284 |

**Производственная программа**

**Филиал «КРАСНОДАРСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ»**

**Федерального государственного бюджетного
 водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз»**

**в сфере холодного водоснабжения**

**(техническая вода)**

**на 2024-2028 годы**

**Корректировка**

г. Краснодар

2024 год

Паспорт производственной программы

в сфере холодного водоснабжения

Филиал «Краснодарское водохранилище» Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз»

(наименование регулируемой организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Город Краснодар, улица Заводская, 30

 (местонахождение организации)

Администрация муниципального образования город Краснодар

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

ул. Красная, 122, город Краснодар, 350000

(местонахождение органа регулирования)

с 01 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

 (период реализации производственной программы)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды. Баланс водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 8884,73 | 7740,63 | 7740,63 | 7740,63 | 7740,63 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 2 | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс. м³ | 419,66 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 |
| 2.1 | Сброс воды в чашу водохранилища | тыс. м³ | 419,66 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 8465,07 | 7646,06 | 7646,06 | 7646,06 | 7646,06 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 8465,07 | 7646,06 | 7646,06 | 7646,06 | 7646,06 |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | - | - | - | - | - |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды  | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 8465,07 | 7646,06 | 7646,06 | 7646,06 | 7646,06 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 8.1.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Объем реализации технической воды | тыс. м³ | 8465,07 | 7646,06 | 7646,06 | 7646,06 | 7646,06 |
| 8.2.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 8465,07 | 7646,06 | 7646,06 | 7646,06 | 7646,06 |
| 8.2.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 9 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Населению | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 375,74 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м³ | 8089,33 | 7316,14 | 7316,14 | 7316,14 | 7316,14 |
| 9.4.1. | ООО «Краснодар Водоканал» | тыс. м³ | 8089,33 | 7316,14 | 7316,14 | 7316,14 | 7316,14 |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 8465,07 | 7646,06 | 7646,06 | 7646,06 | 7646,06 |
| 10.1. | МО город Краснодар | тыс. м³ | 8465,07 | 7646,06 | 7646,06 | 7646,06 | 7646,06 |
| 11 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 11.1. | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 11.2. | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 12 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 13 | Темп изменения потребления воды | % | - | - | - | - | - |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | 2024 год |
| 1 | Текущий ремонт | 4 046,98 |   |   |
| 1.1. | Ремонт (промывка) скважин правобережной дренажной защиты (7 скважин) | 2 225,84 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 1.2. | Проведение ППР на скважинах | 1 821,14 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2 | Капитальный ремонт | 5 577,66 |   |  |
| 2.1. | Ремонт КТП правобережной дренажной завесы (1 шт.) | 1 068,81 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.2. | Ремонт скважин правобережной дренажной завесы водохранилища (1 скважина) | 2 195,79 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.3. | Ремонт водоподъемных колонн правобережной дренажной защиты (6 скважин) | 527,98 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.4. | Ремонт частотных преобразователей управления электроприводов погружных насосов скважин правобережной дренажной завесы (4 скважины) | 1 785,08 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | Итого за 2024 год | 9 624,65 |  |  |
|   | 2025 год |
| 1 | Текущий ремонт | 4 208,86 |   |  |
| 1.1. | Ремонт (промывка) скважин правобережной дренажной защиты (7 скважин) | 2 314,88 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 1.2. | Проведение ППР на скважинах | 1 893,99 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2 | Капитальный ремонт | 5 800,77 |   |  |
| 2.1. | Ремонт КТП правобережной дренажной завесы (1 шт.) | 1 111,56 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.2. | Ремонт скважин правобережной дренажной завесы водохранилища (1 скважина) | 2 283,62 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.3. | Ремонт водоподъемных колонн правобережной дренажной защиты (6 скважин) | 549,10 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.4. | Ремонт частотных преобразователей управления электроприводов погружных насосов скважин правобережной дренажной завесы (4 скважины) | 1 856,49 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
|  | Итого за 2025 год | 10 009,63 |  |  |
|   | 2026 год |
| 1 | Текущий ремонт | 4377,22 |   |   |
| 1.1. | Ремонт (промывка) скважин правобережной дренажной защиты (7 скважин) | 2407,47 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 1.2. | Проведение ППР на скважинах | 1969,75 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2 | Капитальный ремонт | 6032,80 |   |  |
| 2.1. | Ремонт КТП правобережной дренажной завесы (1 шт.) | 1156,02 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.2. | Ремонт скважин правобережной дренажной завесы водохранилища (1 скважина) | 2374,97 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.3. | Ремонт водоподъемных колонн правобережной дренажной защиты (6 скважин) | 571,06 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.4. | Ремонт частотных преобразователей управления электроприводов погружных насосов скважин правобережной дренажной завесы (4 скважины) | 1930,74 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
|  | Итого за 2026 год | 10410,02 |  |  |
|   | 2027 год |
| 1 | Текущий ремонт | 4 552,31 |   |   |
| 1.1. | Ремонт (промывка) скважин правобережной дренажной защиты (7 скважин) | 2 503,77 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 1.2. | Проведение ППР на скважинах | 2 048,54 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2 | Капитальный ремонт | 6 274,11 |   |  |
| 2.1. | Ремонт КТП правобережной дренажной завесы (1 шт.) | 1 202,26 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.2. | Ремонт скважин правобережной дренажной завесы водохранилища (1 скважина) | 2 469,96 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.3. | Ремонт водоподъемных колонн правобережной дренажной защиты (6 скважин) | 593,91 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.4. | Ремонт частотных преобразователей управления электроприводов погружных насосов скважин правобережной дренажной завесы (4 скважины) | 2 007,97 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
|  | Итого за 2027 год | 10 826,42 |   |   |
|   | 2028 год |
| 1 | Текущий ремонт | 6 236,92 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 1.1. | Ремонт (промывка) скважин правобережной дренажной защиты (7 скважин) | 2 603,92 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 1.2. | Проведение ППР на скважинах | 2 130,48 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 1.3. | Ремонт бетонных площадок скважин правобережной дренажной завесы Краснодарского водохранилища (4 скважины) | 1 502,52 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2 | Капитальный ремонт | 6 525,08 |   |  |
| 2.1. | Ремонт КТП правобережной дренажной завесы (1 шт.) | 1 250,36 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.2. | Ремонт скважин правобережной дренажной завесы водохранилища (1 скважина) | 2 568,76 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.3. | Ремонт водоподъемных колонн правобережной дренажной защиты (6 скважин) | 617,66 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.4. | Ремонт частотных преобразователей управления электроприводов погружных насосов скважин правобережной дренажной завесы (4 скважины) | 2 088,29 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
|  | Итого за 2028 год | 12 761,99 |  |  |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2024 год |
|  | Не планируется |  |  |  |
| 2025 год |
|  | Не планируется  |  |  |  |
| 2026 год |
|  | Не планируется |  |  |  |
| 2027 год |
|  | Не планируется  |  |  |  |
| 2028 год |
|  | Не планируется |  |  |  |

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий,тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2024 |
|  | Не планируется  |  |  |  |
| 2025 |
|  | Не планируется  |  |  |  |
| 2026 |
|  | Не планируется  |  |  |  |
| 2027 |
|  | Не планируется  |  |  |  |
| 2028 |
|  | Не планируется  |  |  |  |

Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **Показатели качества питьевой воды** |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,% | - | - | - | - | - |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - | - | - | - | - |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | - | - | - | - | - |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,% | - | - | - | - | - |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - | - | - | - | - |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | - | - | - | - | - |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения** |
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | - | - | - | - |
|  3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | - | - | - | - | - |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | - | - | - | - | - |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** |
| 4. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - | - | - |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 3020,81 | 2631,81 | 2631,81 | 2631,81 | 2631,81 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 8884,73 | 7740,63 | 7740,63 | 7740,63 | 7740,63 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 2 | - | - | - | - | - |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | - | - | - | - | - |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - |

1 учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);

2 учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующий подъемы (в т.ч. резервуары чистой воды).

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Динамика изменения, % |
| 2024/2023 | 2025/2024 | 2026/2025 | 2027/2026 | 2028/2027 |
| 1. Показатели качества питьевой воды
 |
| 1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - | - |
| 1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
 |
| 2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели эффективности использования ресурсов
 |
| 3.1. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - | - | - |
| 3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м  | - | - | - | - | - |
| 3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | - | - | - | - | - |

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

7.1. Баланс водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Фактическая величина показателей на каждый год срока действия программы |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 9304,681 | 8874,86 | 7740,63 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ | - | - | - |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 9304,681 | 8874,86 | 7740,63 |
| 2 | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс. м³ | 620,040 | 465,00 | 94,57 |
| 2.1. |  Сброс воды в чашу водохранилища | тыс. м³ | 620,040 | 465,00 | 94,57 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 8684,641 | 8409,86 | 7646,06 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | - | - | - |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 8684,641 | 8409,86 | 7646,06 |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | - | - | - |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | - | - | - |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | - | - | - |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | - | - | - |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | - | - | - |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | - | - | - |
| 8.1.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | - | - | - |
| 8.2. | Объем реализации технической воды | тыс. м³ | 8684,641 | 8409,86 | 7646,06 |
| 8.2.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 8684,641 | 8409,86 | 7646,06 |
| 8.2.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | - | - | - |
| 9 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 8684,641 | 8409,86 | 7646,06 |
| 9.1. | Населению | тыс. м³ | - | - | - |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | - | - | - |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 287,441 | 361,06 | 329,92 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м³ | 8397,20 | 8048,80 | 7316,14 |
| 9.4.1. | ООО «Краснодар Водоканал» | тыс. м³ | 8397,20 | 8048,80 | 7316,14 |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 8684,641 | 8409,86 | 7646,06 |
| 10.1. | МО город Краснодар | тыс. м³ | 8684,641 | 8409,86 | 7646,06 |
| 11 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс. м³ | - | - | - |
| 11.1. | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. м³ | - | - | - |
| 11.2. | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. м³ | - | - | - |
| 12. | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. м³ | - | - | - |
| 13. | Темп изменения потребления воды | % | 103,02 | 96,8 | 90,9 |

Раздел 7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021 год |
| **Мероприятия, предусмотренные утверждённой производственной программой** |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Промывка отстойников № 186, 187, 188, 189 правобережной дренажной завесы Краснодарского водохранилища | 1095,77 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 1.2 | Ремонт бетонных площадок №108, 120 правобережной дренажной завесы Краснодарского водохранилища | 184,29 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 1.3 | Проведение ППР на скважинах  | 1275,63 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт КТП 160 кВА №№ 14, 15, 16 фидер ПБ-3 правобережной дренажной завесы Краснодарского водохранилища | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 2.2 | Ремонт скважины № 112 правобережной дренажной завесы Краснодарского водохранилища | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|  | Итого мероприятия, предусмотренные ПП | 2 555,69 |  |  |
| **Мероприятия, не предусмотренные утверждённой производственной программой** |
| 1 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт КТП 160 кВА №№ 1,2 фидер ПБ-3 правобережной дренажной завесы Краснодарского водохранилища | 1365,27 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 1.2 | Ремонт КТП 160 кВА №№ 12,13 фидер ПБ-3 правобережной дренажной завесы Краснодарского водохранилища (в ПП на 2020 год) | 1365,27 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 1.3 | Ремонт скважины №84 правобережной дренажной завесы Краснодарского водохранилища | 1104,89 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|  | Итого мероприятия, не предусмотренные ПП | 3 835,43 |  |  |
|  | Итого за 2021 год | 6 391,12 |  |  |
| 2022 год |
| **Мероприятия, предусмотренные утверждённой производственной программой** |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Промывка отстойников № 36, 84,102,108,128 правобережной дренажной завесы Краснодарского водохранилища | 683,19 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| 1.2 | Ремонт бетонных площадок № 185, 186, 187, 188, 189, 190  | 0 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| 1.3 | Проведение ППР на скважинах | 1055,60 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт КТП 160 кВА №№ 17, 18 фидер ПБ-3 | 0 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| 2.2 | Ремонт скважины №186 | 0 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|  | Итого мероприятия, предусмотренные ПП | 1738,79 |  |  |
| **Мероприятия, не предусмотренные утверждённой производственной программой** |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Промывка отстойников № 20,56 правобережной дренажной завесы Краснодарского водохранилища | 455,46 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|  | Итого мероприятия, не предусмотренные ПП | 455,46 |  |  |
|  | Итого за 2022 год | 2194,25 |  |  |
| 2023 год |
| **Мероприятия, предусмотренные утверждённой производственной программой** |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Промывка отстойников № 42,48,60,64,72,96 | 1250,192 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 1.2 | Ремонт бетонных площадок №32,60,64,72,88 | 0 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 1.3 | Проведение ППР на скважинах | 1566,56 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 2 | Капитальный ремонт | 832,33 |  |  |
| 2.1 | Ремонт скважины №190 | 0 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 2.2 | Ремонт КТП №19,20  | 832,33 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|  | Итого мероприятия, предусмотренные ПП | 3649,08 |  |  |
| **Мероприятия, не предусмотренные утверждённой производственной программой** |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Промывка отстойника скважины № 36  | 0,00 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт КТП №6  | 1120,83 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|  | Итого мероприятия, не предусмотренные ПП | 1120,83 |  |  |
|  | Итого за 2023 год | 4769,91 |  |  |

Раздел 7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021 год |
| **Мероприятия, предусмотренные утверждённой производственной программой** |
|  | Капитальный ремонт системы управления электроприводов (частотное регулирование числа оборотов) погружных насосов скважин правобережной дренажной завесы (7 скважин) | 0,00 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|  | Итого за 2021 год |  0,00 |  |  |
| 2022 год |
| **Мероприятия, предусмотренные утверждённой производственной программой** |
|  | Ремонт системы управления электроприводов (частотное регулирование числа оборотов) погружных насосов скважин правобережной дренажной завесы (7 скважин) | 2936,99 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|  | Итого за 2022 год | 2936,99 |  |  |
| 2023 год |
| **Мероприятия, предусмотренные утверждённой производственной программой** |
|  | Ремонт системы управления электроприводов (частотное регулирование числа оборотов) погружных насосов скважин правобережной дренажной завесы (7 скважин) | 3122,76 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|  | Итого за 2023 год | 3122,76 |  |  |

Раздел 7.4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактические значения показателей на каждый год срока действия программы |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Показатели качества питьевой воды** |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - | - | - |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | - | - | - |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - | - | - |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | - | - | - |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения** |
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | - | - |
|  3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | - | - | - |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км |  |  |  |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** |
| 4. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | - | - | - |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | - | - | - |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,34 | 0,39 | 0,44 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 3 163,59 | 3464,54 | 3433,54 |
| 5.2. Общий объем воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 9304,681 | 8874,86 | 7740,63 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м2 | - | - | - |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | - | - | - |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | - | - | - |

**Раздел 8.** Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы на:

2024 год – 53 367,44 тыс. рублей;

2025 год – 51829,31 тыс. рублей;

2026 год – 54237,03 тыс. рублей;

2027 год – 55454,57 тыс. рублей;

2028 год – 57010,31 тыс. рублей.

Первый заместитель

начальника управления

цен и тарифов администрации

муниципального образования

город Краснодар Г.В.Кононенко